**

**Republika e Kosovës**

**Republika Kosova-Republic of Kosovo**

Qeveria - Vlada – Government

*Ministria e Zhvillimit Rajonal*

*MinistarstvozaRegionalniRazvoj*

*MinistryofRegionalDevelopme*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Departamenti i Zhvillimit Rajonal**

**Raport përmbledhës i projekteve të realizuara nga MZHR në**

**bashkëpunim me komuna gjatë vitit 2019**

Shkurt, 2020

Përmbajtja

[Hyrje 4](#_Toc32399708)

[Përmbledhja ekzekutive 5](#_Toc32399709)

[Koordinimi dhe Monitorimi i Projekteve 5](#_Toc32399710)

[RAHOVEC 6](#_Toc32399711)

[" Ndërtimi i rrugës në pikën turistike "Maja e Shkodranit “ 6](#_Toc32399712)

[RAHOVEC 7](#_Toc32399713)

["Shtigjet e ecjes“ 7](#_Toc32399714)

[KAMENICË 8](#_Toc32399715)

["Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe krijimi i kushteve më të favorshme për zhvillim të bizneseve përmes rregullimit të ujësjellësit në lagjen Çamëria në Kamenicë“ 8](#_Toc32399716)

[PEJË 9](#_Toc32399717)

["Qendra për Zhvillim dhe Avancim“ 9](#_Toc32399718)

[SKENDERAJ 10](#_Toc32399719)

["Rregullimi i infrastrukturës sportive në Prekaz“ 10](#_Toc32399720)

[KLINË 11](#_Toc32399721)

[“Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatrat Dush, Jellovc, Dollovë dhe Grabanicë” 11](#_Toc32399722)

[SUHAREKË 12](#_Toc32399723)

["Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë“ 12](#_Toc32399724)

[SUHAREKË 13](#_Toc32399725)

["Ndërtimi i 16 nën stacioneve të autobusëve në komunën e Suharekës“ 13](#_Toc32399726)

[DRENAS 14](#_Toc32399727)

["Ndërtimi i Kolektorëve kryesor të ujërave të zeza në mes të Komunës së Gllogoc-it dhe Skenderaj-it“ 14](#_Toc32399728)

[MITROVICË 15](#_Toc32399729)

["Ndërtimi i terreneve sportive dhe nyjave sanitare në SHMFU Eqerem Çabej” 15](#_Toc32399730)

[JUNIK 16](#_Toc32399731)

["Hapja e rrugëve fushore në komunën e Junikut“ 16](#_Toc32399732)

[OBILIQ 17](#_Toc32399733)

[“Ndërtimi i rrugës "Agron Rama", "Dëshmoret Rama", "Xhavit Haziri" dhe "Krahu1” 17](#_Toc32399734)

[DEÇAN 18](#_Toc32399735)

[" Zhvillimi i turizmit në bjeshkët e Deçanit “ 18](#_Toc32399736)

[DRENAS 19](#_Toc32399737)

["Rregullimi i shtratit të lumit Drenica faza e parë(pastrimi dhe thellimi i lumit) 19](#_Toc32399738)

[DRAGASH 20](#_Toc32399739)

["Hapja e rrugës Baçk - Brod“ 20](#_Toc32399740)

[SHTIME 21](#_Toc32399741)

["Rregullimi i rrugëve bujqësore me zhavorr dhe kanaleve të ujërave atmosferike“ 21](#_Toc32399742)

[SKENDERAJ 22](#_Toc32399743)

[Zgjerimi i sheshit “Adem Jashari“ 22](#_Toc32399744)

[MAMUSHË 23](#_Toc32399745)

["Ndërtimi i kanalizimit atmosferik dhe ndërtimi i rrugëve fushore ne komunën e Mamushës“ 23](#_Toc32399746)

[PRIZREN 24](#_Toc32399747)

[" Rregullimi i terreneve sportive dhe objekteve kulturore në rajonin e Lumëbardhit (Jabllanicë)” komuna e Prizrenit 24](#_Toc32399748)

[PRIZREN 25](#_Toc32399749)

[" Rregullimi i terreneve sportive dhe objekteve kulturore në rajonin e Lumëbardhit (Struzhë)” komuna e Prizrenit 25](#_Toc32399750)

[HANI I ELEZIT 26](#_Toc32399751)

[" Ndërtimi i sallave sportive në Paldenicë dhe Gorancë “ 26](#_Toc32399752)

[VITI 27](#_Toc32399753)

[" Riparimi i rrugës Sodovinë, Jerlivë dhe Verbanë“ 27](#_Toc32399754)

[KAMENICË 28](#_Toc32399755)

[" Zhvillimi i balancuar socio-ekonomik në Komunën e Kamenicës përmes ndërtimit të rrjetit të kanalizimit në fshatin Karaçevë e Epërme “ 28](#_Toc32399756)

[NOVOBËRDË 29](#_Toc32399757)

[" Rregullimi i rrugës Lamë - Kllokoq “ 29](#_Toc32399758)

[GJAKOVË 30](#_Toc32399759)

[" Qendra rajonale për rini “ 30](#_Toc32399760)

[KAÇANIK 31](#_Toc32399761)

[“Ndërtimi i urës mbi lumin Nerodime/Kaçanik i Vjetër dhe rregullimi i rrugëve në lagjen Prushaj-Lamaj-Soponicë” 31](#_Toc32399762)

[PEJË 32](#_Toc32399763)

[“Ndërtimi i rrugëve në vendbanimet ku jetojnë komunitetet” 32](#_Toc32399764)

# Hyrje

Ministria e Zhvillimit Rajonal bazuar në mandatin e saj ka për qëllim që të zhvillon dhe menaxhon projekte për të ofruar zhvillim socio-ekonomik rajonal të balancuar në gjithë territorin e Republikës së Kosovës.

Programi për Zhvillimi Rajonal ka për qëllim të kontribuojë në krijimin e kushteve për zhvillimin ekonomik rajonal të qëndrueshëm në të gjitha rajonet ekonomike të Kosovës dhe për të promovuar zhvillimin socio-ekonomik,  mjedisor dhe kulturor të balancuar.

Raporti i përgatitur, paraqet investimet publike që ka bërë Ministria e Zhvillimit Rajonal gjatë vitit 2019 për komuna, ku përmes këtij Programi ju është mundësuar komunave për të zhvilluar më tej rolin e tyre udhëheqës në përmirësimin e zhvillimit socio-ekonomik rajonal përmes një projekti që kontribuon në një apo më shumë prioritete të listuara në Strategjitë e tyre për Zhvillimit lokal/Rajonal.

Këto investime kanë përfshirë të gjithë sektorët si: rrugë, ujësjellës, kanalizime, kulturë rini dhe sport, rregullim të lumenjve, shërbime publike si dhe rigjenerimin ekonomik, krijimin e vendeve të punës dhe zhvillimin e burimeve njerëzore .

Ministria e Zhvillimit Rajonal do të vazhdoj edhe në të ardhmen që të përkrah zhvillimin rajonal të balancuar në tërë Republikën e Kosovës.

# Përmbledhja ekzekutive

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) në misionin e saj në raport me komunat ka për qëllim zhvillim socio-ekonomik rajonal të balancuar në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, që konsiston në sigurimin e shërbimeve efikase në nivel komunal dhe sa më afër qytetarëve.

Ky raport është i detajuar dhe paraqet bashkëfinancimin e MZHR-së në shumë projekte. MZHR në vitin 2019 gjithsej ka realizuar 27 projekte në 20 komuna të Republikës së Kosovës.

# Koordinimi dhe Monitorimi i Projekteve

Ministria e Zhvillimit Rajonal koordinimin, monitorimin dhe ecurinë e projekteve e ka implementuar nga Divizioni për Menaxhim dhe Zhvillim të Projekteve si dhe nga shërbimet e kontraktuara të mbikëqyrjes.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RAHOVEC | | | |
| **Titulli i projektit** | " Ndërtimi i rrugës në pikën turistike "Maja e Shkodranit “ | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit dhe ndërtimi i rrugës deri tek pika turistike. | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Rahovecit. | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 15.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | 95,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | 80,085.92 € |
| **Kontrata** | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 01.08.2019 – 175,085.92 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | |
| Emri i Kontraktuesit | | | "Mendi- P” Sh.P.K | |
| **Pagesat** | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | 95,000.00 € |
|  | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RAHOVEC | | | |
| **Titulli i projektit** | "Shtigjet e ecjes“ | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit dhe ndërtimi i shtigjeve për ecje, shtrimi me gurë natyror të shtigjeve të ecjes. Ky projekt ka filluar në vitin 2018 dhe është finalizuar në vitin 2019 (kontrata 2 vjeçare) | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Rahovecit. | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 12.04.2018 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 01.04.2019 |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | 53,486.98 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | 10,500.00 viti 2018 |
| **Kontrata** | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 07.07 .2018 – 129,744.00 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | |
| Emri i Kontraktuesit | | | "Mali Art” N.P.T | |
| **Pagesat** | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | 51,486.71 € |
| Z:\1801_Sherbimet e Mbikqyrjes Profesionale te Projekteve te MZHR-se me Komuna\15. Rahovec_ Shtigjet e ecjes\4. Dokumetet\44_Fotot\2019\Qershor\07.06.2019\IMG_0170.JPG | | Z:\1801_Sherbimet e Mbikqyrjes Profesionale te Projekteve te MZHR-se me Komuna\15. Rahovec_ Shtigjet e ecjes\4. Dokumetet\44_Fotot\2019\Qershor\07.06.2019\IMG_0159.JPG | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KAMENICË | | | | | |
| **Titulli i projektit** | "Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe krijimi i kushteve më të favorshme për zhvillim të bizneseve përmes rregullimit të ujësjellësit në lagjen Çamëria në Kamenicë“ | | | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Hapja e kanaleve për gypat e ujësjellësit, vendosja e gypave si dhe rrafshimi i terrenit. Ky projekt ka filluar në vitin 2018 dhe është finalizuar në vitin 2019 (kontrata 2 vjeçare) | | | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë banorët e lagjes Çamëria në Kamenicë. | | | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | | 06.04.2018 | |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | | 01.04.2016 | |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | | 45,638.24 € | |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | | 40,500.00 viti 2018 | |
| **Kontrata** | | | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | | Komuna | | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | | 26.07.2018 – 112,213.05 € | | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | | |  | | |
| Emri i Kontraktuesit | | | | KNTSH."Teuta - M” Sh.P.K | | |
| **Pagesat** | | | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | | 45,595.29 € | |
|  | |  | | | | |
|  | | PEJË | | | | |
| **Titulli i projektit** | | "Qendra për Zhvillim dhe Avancim“ | | | | |
| **Përshkrimi projektit** | | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Ndërtimi dhe finalizimi (punët e parapara sipas kontratës) e Qendrës për Zhvillim dhe Avancim. Ky projekt ka filluar në vitin 2018 dhe është finalizuar në vitin 2019 (kontrata 2 vjeçare). | | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Pejës. | | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | | | 12.04.2018 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | | | 01.04.2019 |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | | | 73,920.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | | | 263,667.80 viti 2018 |
| **Kontrata** | | | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | | | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 14.08 .2018 – 208,660.38 € | | | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | | | |
| Emri i Kontraktuesit | | | "Loni” N.P.T | | | |
| **Pagesat** | | | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | | | 73,920.00 € |
| Z:\1801_Sherbimet e Mbikqyrjes Profesionale te Projekteve te MZHR-se me Komuna\2. Pejë_Qendra per zhvillim dhe avancim\4. Dokumetet\44_Fotot\2019\Qershor\13.06.2019\IMG_6889.JPG | | Z:\1801_Sherbimet e Mbikqyrjes Profesionale te Projekteve te MZHR-se me Komuna\2. Pejë_Qendra per zhvillim dhe avancim\4. Dokumetet\44_Fotot\2019\Qershor\13.06.2019\IMG_0359.JPG | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKENDERAJ | | | |
| **Titulli i projektit** | "Rregullimi i infrastrukturës sportive në Prekaz“ | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja dhe ndërtimi i terreneve sportive. Ky projekt ka filluar në vitin 2018 dhe është finalizuar në vitin 2019. | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e fshatit Prekaz/Skenderaj. | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 06.04.2018 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 01.04.2019 |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | 20,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | 48,500.00 viti 2018 |
| **Kontrata** | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 10.09 .2018 – 69,471.21 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | |
| Emri i Kontraktuesit | | | "Dani Trans” N.N.T.P | |
| **Pagesat** | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | 20,000.00 € |
| Z:\1801_Sherbimet e Mbikqyrjes Profesionale te Projekteve te MZHR-se me Komuna\10. Skenderaj_ Ndertimi i infrastruktures se parkut per sport dhe rekreacion ne Prekaz\4. Dokumetet\44_Fotot\2019\Maj\28.05.2019\IMG_9971.JPG | | Z:\1801_Sherbimet e Mbikqyrjes Profesionale te Projekteve te MZHR-se me Komuna\10. Skenderaj_ Ndertimi i infrastruktures se parkut per sport dhe rekreacion ne Prekaz\4. Dokumetet\44_Fotot\2019\Maj\28.05.2019\IMG_0002.JPG | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KLINË | | | | | | |
| **Titulli i projektit** | “Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatrat Dush, Jellovc, Dollovë dhe Grabanicë” | | | | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: pastrimi i terrenit, përgatitja e rrugës, rrafshimi i terrenit si dhe asfaltimi në fshatrat e lartcekura. | | | | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë banorët e fshatrave: Dush, Jellovc, Dollovë dhe Grabanicë. | | | | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | | | 17.04.2019 | |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | | |  | |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | | | 130,000.00 € | |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | | | 83,302.92 € | |
| **Kontrata** | | | | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | | | Komuna | | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | | | 19.07.2019 – 213,302.92 € | | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | | | |  | | |
| Emri i Kontraktuesit | | | | | Benita Company Sh.P.K; Asfalt Group Sh.P.K; Dreoni Sh.P.K nga Klina. | | |
| **Pagesat** | | | | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | | | 130,000.00 € | |
|  | |  | | | | | |
|  | | SUHAREKË | | | | | |
| **Titulli i projektit** | | "Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë“ | | | | | |
| **Përshkrimi projektit** | | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Pastrimi i terrenit, përgatitja e rrugës si dhe asfaltimi në fshatrat e lartcekura. | | | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Suharekës dhe komunave te rajonit. | | | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | | | | 15.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | | | |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | | | | 120,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | | | | 9,865.00 € |
| **Kontrata** | | | | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | | Komuna | | | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | | 01.08.2019 – 129,865.00 € | | | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | | |  | | | |
| Emri i Kontraktuesit | | | | "Veha” N.N.T. | | | |
| **Pagesat** | | | | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | | | | 120,000.00 € |
|  | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SUHAREKË | | | |
| **Titulli i projektit** | "Ndërtimi i 16 nën stacioneve të autobusëve në komunën e Suharekës“ | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e tereneve ku janë vendosur nën stacionet dhe finalizimi i tyre ashtu siç është paraparë me kontratë. | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Suharekës dhe komunave të rajonit. | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 25.09.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | 89,373.78 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | 58,956.57 € |
| **Kontrata** | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 06.11.2019 – 148,330.35 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | |
| Emri i Kontraktuesit | | | "A.T Selmans Network” Sh.P.K. | |
| **Pagesat** | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | 89,373.78 € |
|  | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DRENAS | | | |
| **Titulli i projektit** | "Ndërtimi i Kolektorëve kryesor të ujërave të zeza në mes të Komunës së Gllogoc-it dhe Skenderaj-it“ | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit për hapjen e kanaleve për ujëra të zeza, vendosja e gypave për ujëra të zeza, mbyllja e kanaleve dhe përmirësimi i terrenit. Ky projekt ka filluar në vitin 2018 dhe është finalizuar në vitin 2019. | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë banorët e dy komunave Gllogoc-it dhe Skenderaj-it për të cilat është zgjedhur problemi i ujërave të zeza. | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 06.04.2018 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 01.04.2019 |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | 100,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | 100,000.00 € |
| **Kontrata** | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 01.11.2018 – 259,828.06 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | |
| Emri i Kontraktuesit | | | N.T.Sh. "Doni comerce- Bajraktari Sh.P.K” | |
| **Pagesat** | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | 100,000.00 € |
|  | | Z:\1801_Sherbimet e Mbikqyrjes Profesionale te Projekteve te MZHR-se me Komuna\6. Drenas_ Ndertimi i kolektoreve kryesore per ujera te zeza ne mes te Gllogocit-Skenderaj\4. Dokumetet\44_Fotot\2018\Dhjetor\07.12.2018\11.jpg | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MITROVICË | | | |
| **Titulli i projektit** | "Ndërtimi i terreneve sportive dhe nyjave sanitare në SHMFU Eqerem Çabej” | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Shtruarja me kubëza e oborrit të shkollës, gjelbërimi i një pjese të oborrit të shkollës, rregullimi i terreneve sportive dhe nyjave sanitare (projekti i papërfunduar). | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë nxënësit dhe mësimdhënësit e kësaj shkolle. | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 17.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | 100,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | 29,581.00€ |
| **Kontrata** | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 15.10.2019 – 128,998.00 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | |
| Emri i Kontraktuesit | | | "Loshi Company” Sh.P.K | |
| **Pagesat** | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | 47,813.40 € |
|  | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JUNIK | | | |
| **Titulli i projektit** | "Hapja e rrugëve fushore në komunën e Junikut“ | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit, prerja dhe largimi i drunjëve dhe shkurreve, gërmimi i gjerë i trupit të rrugës dhe të gjithë punët tjera të parapara sipas kontratës. | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë banorët e Komunës së Junikut respektivisht bujqit. | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 15.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | 110,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | 2,270.60 € |
| **Kontrata** | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 09.07.2019 – 112,270.60 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | |
| Emri i Kontraktuesit | | | "Jos Krasniqi-Baz Shpk” | |
| **Pagesat** | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | 110,000.00 € |
|  | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBILIQ | | | |
| **Titulli i projektit** | “Ndërtimi i rrugës "Agron Rama", "Dëshmoret Rama", "Xhavit Haziri" dhe "Krahu1” | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Asfaltimi i rrugëve në disa lagje dhe kanalizimi atmosferik. | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Obiliqit. | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 15.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | 100,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | 69,979.34 € |
| **Kontrata** | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 05.07.2019 – 169,979.34 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | |
| Emri i Kontraktuesit | | | "Beni Com” Sh.P.K | |
| **Pagesat** | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | 100,000.00 € |
|  | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DEÇAN | | | |
| **Titulli i projektit** | " Zhvillimi i turizmit në bjeshkët e Deçanit “ | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Ky projekt nuk ka përfunduar për arsye të terrenit malor dhe motit të paqëndrueshëm. Në këtë projekt për vitin 2019 është realizuar një pjesë e furnizimit të paraparë sipas kontratës. | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës se Deçanit. | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 17.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | 195,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | 5,000.00 € |
| **Kontrata** | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 21.11.2019 – 197,079.30 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | |
| Emri i Kontraktuesit | | | N.T.Sh "Eling” | |
| **Pagesat** | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | 22,998.85 € |
|  | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DRENAS | | | |
| **Titulli i projektit** | "Rregullimi i shtratit të lumit Drenica faza e parë(pastrimi dhe thellimi i lumit) | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit, pastrimi dhe thellimi i lumit, përpunimi i pjerrtësive dhe tabanit të shtratit të lumit dhe të gjitha punët tjera sipas kontratës për këtë fazë. | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së Gllogocit. | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 15.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | 70,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | 0.0 € |
| **Kontrata** | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 17.06.2019 – 69,564.25 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | |
| Emri i Kontraktuesit | | | N.T. "Fer Petrol” | |
| **Pagesat** | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | 68,690.10 € |
|  | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DRAGASH | | | |
| **Titulli i projektit** | "Hapja e rrugës Baçk - Brod“ | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit, hapja e rrugëve malore, gërmimi për hapjen e trasesë së rrugës, rrafshimi, ngjeshja dhe mbushja e trasesë se rrugës nga materiali jo koherent rrethanorë. | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë banorët e fshatrave Baçk - Brod si dhe Komuna e Dragashit për të cilin do të ketë siguri dhe kushte më të mira në lëvizje. | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 23.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | 80,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | 0.0 € |
| **Kontrata** | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 29.08.2019 – 74,945.00 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | |
| Emri i Kontraktuesit | | | “R.E & BM Group Sh.P.K” | |
| **Pagesat** | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | 65,834.00 € |
|  | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SHTIME | | | |
| **Titulli i projektit** | "Rregullimi i rrugëve bujqësore me zhavorr dhe kanaleve të ujërave atmosferike“ | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit, largimi i shkurreve, formësimi dhe ngjeshja e nën bazës dhe mbushja me material guror jo koherent. | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Shtimes e sidomos bujqit. | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 15.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | 100,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | 19,907.60 € |
| **Kontrata** | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 20.06.2019 – 119,907.60 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | |
| Emri i Kontraktuesit | | | "Ardhmëria” N.P.T | |
| **Pagesat** | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | 100,000.00 € |
|  | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKENDERAJ | | | |
| **Titulli i projektit** | Zgjerimi i sheshit “Adem Jashari“ | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja terrenit dhe ndërtimi i sheshit. | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e komunës së Skenderajt. | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 23.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | 115,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | 64,045.64€ |
| **Kontrata** | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 07.08.2019 – 179,045.64 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | |
| Emri i Kontraktuesit | | | "Delta CCD”Sh.P.K & NNT A.B.C &A-Z Group”Sh.P.K | |
| **Pagesat** | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | 114,999.99 € |
|  | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MAMUSHË | | | |
| **Titulli i projektit** | "Ndërtimi i kanalizimit atmosferik dhe ndërtimi i rrugëve fushore ne komunën e Mamushës“ | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit, largimi i shkurreve, formësimi dhe ngjeshja e nën bazës dhe mbushja me material guror jo koherent. | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Përfitues të këtij projekti janë banorët e Komunës së Mamushës. | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 17.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | 50,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | 0.00 € |
| **Kontrata** | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 17.10.2019 – 43,306.50 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | |
| Emri i Kontraktuesit | | | "Aurex NNP” | |
| **Pagesat** | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | 43,306.50 € |
|  | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRIZREN | | | |
| **Titulli i projektit** | " Rregullimi i terreneve sportive dhe objekteve kulturore në rajonin e Lumëbardhit (Jabllanicë)” komuna e Prizrenit | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit dhe ndërtimi i fushës sportive në fshatin Jabllanicë. Ky projekt ka filluar në vitin 2018 dhe është finalizuar në vitin 2019. | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e fshatit Jabllanicë. | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 18.04.2018 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 11.06.2019 - 48,591.75 € |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | 70,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | 0.0 € |
| **Kontrata** | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 07.12 .2018 – 48,591.75 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | |
| Emri i Kontraktuesit | | | "G- Project” Sh.P.K | |
| **Pagesat** | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | 47,568.05 € |
|  | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRIZREN | | | |
| **Titulli i projektit** | " Rregullimi i terreneve sportive dhe objekteve kulturore në rajonin e Lumëbardhit (Struzhë)” komuna e Prizrenit | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit dhe ndërtimi i fushës sportive në fshatin Struzhë. Ky projekt ka filluar në vitin 2018 dhe është finalizuar në vitin 2019. | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e fshatit Struzhë. | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 18.04.2018 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 18.07.2019 –70,000.00 € |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | 70,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | |  |
| **Kontrata** | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 13.12.2018 – 38,790.00 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | |
| Emri i Kontraktuesit | | | NNT “ CADI” | |
| **Pagesat** | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | 31,013.50 € |
|  | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HANI I ELEZIT | | | |
| **Titulli i projektit** | " Ndërtimi i sallave sportive në Paldenicë dhe Gorancë “ | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit dhe rregullimi i sallës sportive në Paldenicë.  (Ky projekt nuk ka përfunduar) | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë banorët e Komunës së Hanit Elezit. | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 15.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | 70,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | 120,000.00 € |
| **Kontrata** | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 03.07.2019 – 257,833.27 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | |
| Emri i Kontraktuesit | | | NNP “Enginiering” | |
| **Pagesat** | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | 70,000.00 € |
|  | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VITI | | | |
| **Titulli i projektit** | " Riparimi i rrugës Sodovinë, Jerlivë dhe Verbanë“ | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit, zgjerimi dhe asfaltimi i rrugës ne këto tri fshatra . | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Vitisë. | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 25.09.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | 80,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | 24,999.20 € |
| **Kontrata** | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 25.10.2019 – 104,999.20 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | |
| Emri i Kontraktuesit | | | "Floring & Arlindi” Sh.P.K | |
| **Pagesat** | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | 50,113.20 € |
|  | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KAMENICË | | | |
| **Titulli i projektit** | " Zhvillimi i balancuar socio-ekonomik në Komunën e Kamenicës përmes ndërtimit të rrjetit të kanalizimit në fshatin Karaçevë e Epërme “ | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: hapja e kanalizimit, vendosja e gypave si dhe rrafshimi i terrenit. | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë banorët e fshatit Karaçevë. | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 15.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | 95,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | 31,473.10 € |
| **Kontrata** | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 11.07.2019 – 126,473.10 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | |
| Emri i Kontraktuesit | | | "Teuta - M” Sh.P.K | |
| **Pagesat** | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | 95,000.00 € |
|  | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOVOBËRDË | | | |
| **Titulli i projektit** | " Rregullimi i rrugës Lamë - Kllokoq “ | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Riparimi, zgjerimi dhe shtruarja me material guror jokoherent . | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë banorët e fshatit Lamë dhe Kllokoq. | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 18.07.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | 18,841.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | 0.0 € |
| **Kontrata** | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 24.09.2019 – 13,756.62 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | |
| Emri i Kontraktuesit | | | “Globus Constriction” Sh.P.K | |
| **Pagesat** | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | 13,754.62 € |
|  | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJAKOVË | | | |
| **Titulli i projektit** | " Qendra rajonale për rini “ | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Suvatimi i mureve, vendosja e pllakave te qeramikës, instalimet e ujësjellësit, kanalizimit, rrymës, instalimet e makinerisë së nxehjes, kanalizimi i jashtëm prej objektit deri tek pusetat, shtrimi i oborrit me kubëza, fasada e jashtme e dy objekteve . | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë banorët e ne veçanti të rinjtë e komunës së Gjakovës . | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 23.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | 100,00.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | 5,647.60 € |
| **Kontrata** | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 15.08.2019 – 99,730.14 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | |
| Emri i Kontraktuesit | | | “D&P Group” Sh.P.K | |
| **Pagesat** | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | 94,082.54 € |
| **C:\Users\HP\Documents\Samsung\SmartSwitch\backup\SM-N975F\SM-N975F_\SM-N975F_20200109090804\Photo\DCIM\Mbikeqyrjet MZHR\IMG-98a07e7264464e3ee13f699dc4767ae2-V.jpg** | | **C:\Users\HP\Documents\Samsung\SmartSwitch\backup\SM-N975F\SM-N975F_\SM-N975F_20200109090804\Photo\DCIM\Mbikeqyrjet MZHR\IMG-67ab5b364c356397d4536a1c62da26fc-V.jpg** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KAÇANIK | | | |
| **Titulli i projektit** | “Ndërtimi i urës mbi lumin Nerodime/Kaçanik i Vjetër dhe rregullimi i rrugëve në lagjen Prushaj-Lamaj-Soponicë” | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit, zgjerimi i rrugës dhe asfaltimi, ndërtimi i urës mbi lumin Nerodime si dhe punët tjera në bazë të kontratës. | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së Kaçanikut . | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 15.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | 100,00.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | 85,051.07 € |
| **Kontrata** | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 01.08.2019 – 167,470.20 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | |
| Emri i Kontraktuesit | | | “Lunari Company” Sh.P.K | |
| **Pagesat** | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | 100,000.00 € |
|  | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PEJË | | | |
| **Titulli i projektit** | “Ndërtimi i rrugëve në vendbanimet ku jetojnë komunitetet” | | | |
| **Përshkrimi projektit** | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit, zgjerimi i rrugës dhe asfaltimi si dhe punët tjera në bazë të kontratës. | | | |
| **Outputet / Përfitimet** | Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së Pejës . | | | |
| **Përgatitja dhe Faza e Aprovimit** | | | | |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | | 23.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit | | | |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR | | | | 110,00.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka | | | | 45,655.50 € |
| **Kontrata** | | | | |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga | | | Komuna | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës | | | 16.07.2019 – 155,655.50 € | |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës | | |  | |
| Emri i Kontraktuesit | | | “Joos Krasniqi - Bazeb” Sh.P.K | |
| **Pagesat** | | | | |
| Vlerat e pagesës | | | | 110,000.00 € |
|  | |  | | |