Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada – Government

Ministria e Zhvillimit Rajonal

MinistarstvozaRegionalniRazvoj

MinistryofRegionalDevelopme

_____________________________________________________________________________________

Departamenti i Zhvillimit Rajonal

Raport përmbledhës i projekteve të realizuara nga MZHR në

bashkëpunim me komuna gjatë vitit 2019

Shkurt, 2020

Përmbajtja

Hyrje	4

Përmbledhja ekzekutive	5

Koordinimi dhe Monitorimi i  Projekteve	5

RAHOVEC	6

" Ndërtimi i rrugës në pikën turistike "Maja e Shkodranit “	6

RAHOVEC	7

"Shtigjet e ecjes“	7

KAMENICË	8

"Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe krijimi i kushteve më të favorshme për zhvillim të bizneseve përmes rregullimit të ujësjellësit në lagjen Çamëria në Kamenicë“	8

PEJË	9

"Qendra për Zhvillim dhe Avancim“	9

SKENDERAJ	10

"Rregullimi i infrastrukturës sportive në Prekaz“	10

KLINË	11

“Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatrat Dush, Jellovc, Dollovë dhe Grabanicë”	11

SUHAREKË	12

"Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë“	12

SUHAREKË	13

"Ndërtimi i 16 nën stacioneve të autobusëve në komunën e Suharekës“	13

DRENAS	14

"Ndërtimi i Kolektorëve kryesor të ujërave të zeza në mes të Komunës së Gllogoc-it dhe Skenderaj-it“	14

MITROVICË	15

"Ndërtimi i terreneve sportive dhe nyjave sanitare në SHMFU Eqerem Çabej”	15

JUNIK	16

"Hapja e rrugëve fushore në komunën e Junikut“	16

OBILIQ	17

“Ndërtimi i rrugës "Agron Rama", "Dëshmoret Rama", "Xhavit Haziri" dhe "Krahu1”	17

DEÇAN	18

" Zhvillimi i turizmit në bjeshkët e Deçanit “	18

DRENAS	19

"Rregullimi i shtratit të lumit Drenica faza e parë(pastrimi dhe thellimi i lumit)	19

DRAGASH	20

"Hapja e rrugës Baçk - Brod“	20

SHTIME	21

"Rregullimi i rrugëve bujqësore me zhavorr dhe kanaleve të ujërave atmosferike“	21

SKENDERAJ	22

Zgjerimi i sheshit “Adem Jashari“	22

MAMUSHË	23

"Ndërtimi i kanalizimit atmosferik dhe ndërtimi i rrugëve fushore ne komunën e Mamushës“	23

PRIZREN	24

" Rregullimi i terreneve sportive dhe objekteve kulturore në rajonin e Lumëbardhit (Jabllanicë)” komuna e Prizrenit	24

PRIZREN	25

" Rregullimi i terreneve sportive dhe objekteve kulturore në rajonin e Lumëbardhit (Struzhë)” komuna e Prizrenit	25

HANI I ELEZIT	26

" Ndërtimi i sallave sportive në Paldenicë dhe Gorancë “	26

VITI	27

" Riparimi  i rrugës Sodovinë, Jerlivë dhe Verbanë“	27

KAMENICË	28

" Zhvillimi i balancuar socio-ekonomik në Komunën e Kamenicës përmes ndërtimit të rrjetit të kanalizimit në fshatin Karaçevë e Epërme “	28

NOVOBËRDË	29

" Rregullimi i rrugës Lamë - Kllokoq “	29

GJAKOVË	30

" Qendra rajonale për rini “	30

KAÇANIK	31

“Ndërtimi i urës mbi lumin Nerodime/Kaçanik i Vjetër dhe rregullimi i rrugëve në lagjen Prushaj-Lamaj-Soponicë”	31

PEJË	32

“Ndërtimi i rrugëve në vendbanimet ku jetojnë komunitetet”	32

# Hyrje

Ministria e Zhvillimit Rajonal bazuar në mandatin e saj ka për qëllim që të zhvillon dhe menaxhon projekte për të ofruar zhvillim socio-ekonomik rajonal të balancuar në gjithë territorin e Republikës së Kosovës.

Programi për Zhvillimi Rajonal ka për qëllim të kontribuojë në krijimin e kushteve për zhvillimin ekonomik rajonal të qëndrueshëm në të gjitha rajonet ekonomike të Kosovës dhe për të promovuar zhvillimin socio-ekonomik,  mjedisor dhe kulturor të balancuar.

Raporti i përgatitur, paraqet investimet publike që ka bërë Ministria e Zhvillimit Rajonal gjatë vitit 2019 për komuna, ku përmes këtij Programi ju është mundësuar komunave për të zhvilluar më tej rolin e tyre udhëheqës në përmirësimin e zhvillimit socio-ekonomik rajonal përmes një projekti që kontribuon në një apo më shumë prioritete të listuara në Strategjitë e tyre për Zhvillimit lokal/Rajonal.

Këto investime kanë përfshirë të gjithë sektorët si: rrugë, ujësjellës, kanalizime, kulturë rini dhe sport, rregullim të lumenjve, shërbime publike si dhe rigjenerimin ekonomik, krijimin e vendeve të punës dhe zhvillimin e burimeve njerëzore .

Ministria e Zhvillimit Rajonal  do të vazhdoj edhe në të ardhmen që të përkrah zhvillimin rajonal të balancuar në tërë Republikën e Kosovës.

# Përmbledhja ekzekutive

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) në misionin e saj në raport me komunat ka për qëllim zhvillim socio-ekonomik rajonal të balancuar në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, që konsiston në sigurimin e shërbimeve efikase në nivel komunal dhe sa më afër qytetarëve.

Ky raport është i detajuar dhe paraqet bashkëfinancimin e MZHR-së në shumë projekte. MZHR në vitin 2019 gjithsej ka realizuar 27 projekte në 20 komuna të Republikës së Kosovës.

# Koordinimi dhe Monitorimi i  Projekteve

Ministria e Zhvillimit Rajonal koordinimin, monitorimin dhe ecurinë e projekteve e ka implementuar nga Divizioni për Menaxhim dhe Zhvillim të Projekteve si dhe nga shërbimet e kontraktuara të mbikëqyrjes.

|  | # RAHOVEC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## " Ndërtimi i rrugës në pikën turistike "Maja e Shkodranit “ |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit dhe ndërtimi i rrugës deri tek pika turistike. |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Rahovecit. |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 15.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  | 95,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  | 80,085.92 € |
| Kontrata |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 01.08.2019 – 175,085.92 € |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | "Mendi- P” Sh.P.K |  |
| Pagesat |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  | 95,000.00 € |

|  | # RAHOVEC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## "Shtigjet e ecjes“ |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit dhe ndërtimi i shtigjeve për ecje, shtrimi me gurë natyror të shtigjeve të ecjes. Ky projekt ka filluar në vitin 2018 dhe është finalizuar në vitin 2019 (kontrata 2 vjeçare) |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Rahovecit. |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 12.04.2018 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 01.04.2019 |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  | 53,486.98 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  | 10,500.00 viti 2018 |
| Kontrata |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 07.07 .2018 – 129,744.00 € |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | "Mali Art” N.P.T |  |
| Pagesat |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  | 51,486.71 € |

|  | # KAMENICË |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## "Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe krijimi i kushteve më të favorshme për zhvillim të bizneseve përmes rregullimit të ujësjellësit në lagjen Çamëria në Kamenicë“ |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Hapja e kanaleve për gypat e ujësjellësit, vendosja e gypave si dhe rrafshimi i terrenit. Ky projekt ka filluar në vitin 2018 dhe është finalizuar në vitin 2019 (kontrata 2 vjeçare) |  |  |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë banorët e lagjes Çamëria në Kamenicë. |  |  |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  | 06.04.2018 |  |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  | 01.04.2016 |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  |  | 45,638.24 € |  |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  |  | 40,500.00 viti 2018 |  |
| Kontrata |  |  |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  |  | Komuna |  |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  |  | 26.07.2018 – 112,213.05 € |  |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  |  | KNTSH."Teuta - M” Sh.P.K |  |  |
| Pagesat |  |  |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  |  | 45,595.29 € |  |
|  |  | # PEJË |  |  |  |  |
| Titulli i projektit |  | ## "Qendra për Zhvillim dhe Avancim“ |  |  |  |  |
| Përshkrimi projektit |  | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Ndërtimi dhe finalizimi (punët e parapara sipas kontratës) e Qendrës për Zhvillim dhe Avancim. Ky projekt ka filluar në vitin 2018 dhe është finalizuar në vitin 2019 (kontrata 2 vjeçare). |  |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet |  | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Pejës. |  |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |  | 12.04.2018 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |  | 01.04.2019 |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  |  |  | 73,920.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  |  |  | 263,667.80 viti 2018 |
| Kontrata |  |  |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |  |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 14.08 .2018 – 208,660.38 € |  |  |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | "Loni” N.P.T |  |  |  |
| Pagesat |  |  |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  |  |  | 73,920.00 € |

|  | # SKENDERAJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## "Rregullimi i infrastrukturës sportive në Prekaz“ |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja dhe ndërtimi i terreneve sportive. Ky projekt ka filluar në vitin 2018 dhe është finalizuar në vitin 2019. |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e fshatit Prekaz/Skenderaj. |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 06.04.2018 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 01.04.2019 |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  | 20,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  | 48,500.00 viti 2018 |
| Kontrata |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 10.09 .2018 – 69,471.21 € |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | "Dani Trans” N.N.T.P |  |
| Pagesat |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  | 20,000.00 € |

|  | # KLINË |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## “Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatrat Dush, Jellovc, Dollovë dhe Grabanicë” |  |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: pastrimi i terrenit, përgatitja e rrugës, rrafshimi i terrenit si dhe asfaltimi në fshatrat e lartcekura. |  |  |  |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë banorët e fshatrave: Dush, Jellovc, Dollovë dhe Grabanicë. |  |  |  |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |  | 17.04.2019 |  |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |  |  |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  |  |  | 130,000.00 € |  |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  |  |  | 83,302.92 € |  |
| Kontrata |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  |  |  | Komuna |  |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  |  |  | 19.07.2019 – 213,302.92 € |  |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  |  |  | Benita Company Sh.P.K; Asfalt Group Sh.P.K; Dreoni Sh.P.K nga Klina. |  |  |
| Pagesat |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  |  |  | 130,000.00 € |  |
|  |  | # SUHAREKË |  |  |  |  |  |
| Titulli i projektit |  | ## "Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë“ |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi projektit |  | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Pastrimi i terrenit, përgatitja e rrugës si dhe asfaltimi në fshatrat e lartcekura. |  |  |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet |  | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Suharekës dhe komunave te rajonit. |  |  |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |  |  | 15.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |  |  |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  |  |  |  | 120,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  |  |  |  | 9,865.00 € |
| Kontrata |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  |  | Komuna |  |  |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  |  | 01.08.2019 – 129,865.00 € |  |  |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  |  | "Veha” N.N.T. |  |  |  |
| Pagesat |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  |  |  |  | 120,000.00 € |

|  | # SUHAREKË |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## "Ndërtimi i 16 nën stacioneve të autobusëve në komunën e Suharekës“ |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e tereneve ku janë vendosur nën stacionet dhe finalizimi i tyre ashtu siç është paraparë me kontratë. |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Suharekës dhe komunave të rajonit. |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 25.09.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  | 89,373.78 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  | 58,956.57 € |
| Kontrata |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 06.11.2019 – 148,330.35 € |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | "A.T Selmans Network” Sh.P.K. |  |
| Pagesat |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  | 89,373.78 € |

|  | # DRENAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## "Ndërtimi i Kolektorëve kryesor të ujërave të zeza në mes të Komunës së Gllogoc-it dhe Skenderaj-it“ |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit për hapjen e kanaleve për ujëra të zeza, vendosja e gypave për ujëra të zeza, mbyllja e kanaleve dhe përmirësimi i terrenit. Ky projekt ka filluar në vitin 2018 dhe është finalizuar në vitin 2019. |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë banorët e dy komunave Gllogoc-it dhe Skenderaj-it për të cilat është zgjedhur problemi i ujërave të zeza. |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 06.04.2018 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 01.04.2019 |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  | 100,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  | 100,000.00 € |
| Kontrata |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 01.11.2018 – 259,828.06 € |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | N.T.Sh. "Doni comerce- Bajraktari Sh.P.K” |  |
| Pagesat |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  | 100,000.00 € |

|  | # MITROVICË |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## "Ndërtimi i terreneve sportive dhe nyjave sanitare në SHMFU Eqerem Çabej” |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Shtruarja me kubëza e oborrit të shkollës, gjelbërimi i një pjese të oborrit të shkollës, rregullimi i terreneve sportive dhe nyjave sanitare (projekti i papërfunduar). |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë nxënësit dhe mësimdhënësit e kësaj shkolle. |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 17.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  | 100,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  | 29,581.00€ |
| Kontrata |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 15.10.2019 – 128,998.00 € |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | "Loshi Company” Sh.P.K |  |
| Pagesat |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  | 47,813.40 € |

|  | # JUNIK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## "Hapja e rrugëve fushore në komunën e Junikut“ |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit, prerja dhe largimi i drunjëve dhe shkurreve, gërmimi i gjerë i trupit të rrugës dhe të gjithë punët tjera të parapara sipas kontratës. |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë banorët e Komunës së Junikut respektivisht bujqit. |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 15.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  | 110,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  | 2,270.60 € |
| Kontrata |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 09.07.2019 – 112,270.60 € |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | "Jos Krasniqi-Baz Shpk” |  |
| Pagesat |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  | 110,000.00 € |

|  | # OBILIQ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## “Ndërtimi i rrugës "Agron Rama", "Dëshmoret Rama", "Xhavit Haziri" dhe "Krahu1” |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Asfaltimi i rrugëve në disa lagje dhe kanalizimi atmosferik. |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Obiliqit. |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 15.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  | 100,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  | 69,979.34 € |
| Kontrata |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 05.07.2019 – 169,979.34 € |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | "Beni Com” Sh.P.K |  |
| Pagesat |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  | 100,000.00 € |

|  | # DEÇAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## " Zhvillimi i turizmit në bjeshkët e Deçanit “ |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Ky projekt nuk ka përfunduar për arsye të terrenit malor dhe motit të paqëndrueshëm. Në këtë projekt për vitin 2019 është realizuar një pjesë e furnizimit të paraparë sipas kontratës. |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës se Deçanit. |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 17.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  | 195,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  | 5,000.00 € |
| Kontrata |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 21.11.2019 – 197,079.30 € |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | N.T.Sh "Eling” |  |
| Pagesat |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  | 22,998.85 € |

|  | # DRENAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## "Rregullimi i shtratit të lumit Drenica faza e parë(pastrimi dhe thellimi i lumit) |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit, pastrimi dhe thellimi i lumit, përpunimi i pjerrtësive dhe tabanit të shtratit të lumit dhe të gjitha punët tjera sipas kontratës për këtë fazë. |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së Gllogocit. |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 15.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  | 70,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  | 0.0 € |
| Kontrata |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 17.06.2019 – 69,564.25 € |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | N.T. "Fer Petrol” |  |
| Pagesat |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  | 68,690.10 € |

|  | # DRAGASH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## "Hapja e rrugës Baçk - Brod“ |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit, hapja e rrugëve malore, gërmimi për hapjen e trasesë së rrugës, rrafshimi, ngjeshja dhe mbushja e trasesë se rrugës nga materiali jo koherent rrethanorë. |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë banorët e fshatrave Baçk - Brod si dhe Komuna e Dragashit për të cilin do të ketë siguri dhe kushte më të mira në lëvizje. |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 23.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  | 80,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  | 0.0 € |
| Kontrata |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 29.08.2019 – 74,945.00 € |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | “R.E & BM Group Sh.P.K” |  |
| Pagesat |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  | 65,834.00 € |

|  | # SHTIME |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## "Rregullimi i rrugëve bujqësore me zhavorr dhe kanaleve të ujërave atmosferike“ |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit, largimi i shkurreve, formësimi dhe ngjeshja e nën bazës dhe mbushja me material guror jo koherent. |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Shtimes e sidomos bujqit. |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 15.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  | 100,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  | 19,907.60 € |
| Kontrata |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 20.06.2019 – 119,907.60 € |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | "Ardhmëria” N.P.T |  |
| Pagesat |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  | 100,000.00 € |

|  | # SKENDERAJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## Zgjerimi i sheshit “Adem Jashari“ |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja terrenit dhe ndërtimi i sheshit. |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e komunës së Skenderajt. |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 23.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  | 115,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  | 64,045.64€ |
| Kontrata |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 07.08.2019 – 179,045.64 € |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | "Delta CCD”Sh.P.K & NNT A.B.C &A-Z Group”Sh.P.K |  |
| Pagesat |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  | 114,999.99 € |

|  | # MAMUSHË |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## "Ndërtimi i kanalizimit atmosferik dhe ndërtimi i rrugëve fushore ne komunën e Mamushës“ |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit, largimi i shkurreve, formësimi dhe ngjeshja e nën bazës dhe mbushja me material guror jo koherent. |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Përfitues të këtij projekti janë banorët e Komunës së Mamushës. |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 17.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  | 50,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  | 0.00 € |
| Kontrata |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 17.10.2019 – 43,306.50 € |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | "Aurex NNP” |  |
| Pagesat |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  | 43,306.50 € |

|  | # PRIZREN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## " Rregullimi i terreneve sportive dhe objekteve kulturore në rajonin e Lumëbardhit (Jabllanicë)” komuna e Prizrenit |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit dhe ndërtimi i fushës sportive në fshatin Jabllanicë. Ky projekt ka filluar në vitin 2018 dhe është finalizuar në vitin 2019. |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e fshatit Jabllanicë. |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 18.04.2018 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 11.06.2019 - 48,591.75 € |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  | 70,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  | 0.0 € |
| Kontrata |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 07.12 .2018 – 48,591.75 € |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | "G- Project” Sh.P.K |  |
| Pagesat |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  | 47,568.05 € |

|  | # PRIZREN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## " Rregullimi i terreneve sportive dhe objekteve kulturore në rajonin e Lumëbardhit (Struzhë)” komuna e Prizrenit |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit dhe ndërtimi i fushës sportive në fshatin Struzhë. Ky projekt ka filluar në vitin 2018 dhe është finalizuar në vitin 2019. |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e fshatit Struzhë. |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 18.04.2018 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 18.07.2019 –70,000.00 € |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  | 70,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  |  |
| Kontrata |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 13.12.2018 – 38,790.00 € |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | NNT “ CADI” |  |
| Pagesat |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  | 31,013.50 € |

|  | # HANI I ELEZIT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## " Ndërtimi i sallave sportive në Paldenicë dhe Gorancë “ |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit dhe rregullimi i sallës sportive në Paldenicë. (Ky projekt nuk ka përfunduar) |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë banorët e Komunës së Hanit Elezit. |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 15.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  | 70,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  | 120,000.00 € |
| Kontrata |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 03.07.2019 – 257,833.27 € |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | NNP “Enginiering” |  |
| Pagesat |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  | 70,000.00 € |

|  | # VITI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## " Riparimi i rrugës Sodovinë, Jerlivë dhe Verbanë“ |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit, zgjerimi dhe asfaltimi i rrugës ne këto tri fshatra . |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Vitisë. |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 25.09.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  | 80,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  | 24,999.20 € |
| Kontrata |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 25.10.2019 – 104,999.20 € |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | "Floring & Arlindi” Sh.P.K |  |
| Pagesat |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  | 50,113.20 € |

|  | # KAMENICË |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## " Zhvillimi i balancuar socio-ekonomik në Komunën e Kamenicës përmes ndërtimit të rrjetit të kanalizimit në fshatin Karaçevë e Epërme “ |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: hapja e kanalizimit, vendosja e gypave si dhe rrafshimi i terrenit. |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë banorët e fshatit Karaçevë. |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 15.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  | 95,000.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  | 31,473.10 € |
| Kontrata |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 11.07.2019 – 126,473.10 € |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | "Teuta - M” Sh.P.K |  |
| Pagesat |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  | 95,000.00 € |

|  | # NOVOBËRDË |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## " Rregullimi i rrugës Lamë - Kllokoq “ |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Riparimi, zgjerimi dhe shtruarja me material guror jokoherent . |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë banorët e fshatit Lamë dhe Kllokoq. |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 18.07.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  | 18,841.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  | 0.0 € |
| Kontrata |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 24.09.2019 – 13,756.62 € |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | “Globus Constriction” Sh.P.K |  |
| Pagesat |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  | 13,754.62 € |

|  | # GJAKOVË |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## " Qendra rajonale për rini “ |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Suvatimi i mureve, vendosja e pllakave te qeramikës, instalimet e ujësjellësit, kanalizimit, rrymës, instalimet e makinerisë së nxehjes, kanalizimi i jashtëm prej objektit deri tek pusetat, shtrimi i oborrit me kubëza, fasada e jashtme e dy objekteve . |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë banorët e ne veçanti të rinjtë e komunës së Gjakovës . |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 23.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  | 100,00.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  | 5,647.60 € |
| Kontrata |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 15.08.2019 – 99,730.14 € |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | “D&P Group” Sh.P.K |  |
| Pagesat |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  | 94,082.54 € |

|  | # KAÇANIK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## “Ndërtimi i urës mbi lumin Nerodime/Kaçanik i Vjetër dhe rregullimi i rrugëve në lagjen Prushaj-Lamaj-Soponicë” |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit, zgjerimi i rrugës dhe asfaltimi, ndërtimi i urës mbi lumin Nerodime si dhe punët tjera në bazë të kontratës. |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së Kaçanikut . |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 15.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  | 100,00.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  | 85,051.07 € |
| Kontrata |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 01.08.2019 – 167,470.20 € |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | “Lunari Company” Sh.P.K |  |
| Pagesat |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  | 100,000.00 € |

|  | # PEJË |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulli i projektit | ## “Ndërtimi i rrugëve në vendbanimet ku jetojnë komunitetet” |  |  |  |
| Përshkrimi projektit | Punimet në këtë projekt kanë qenë: Përgatitja e terrenit, zgjerimi i rrugës dhe asfaltimi si dhe punët tjera në bazë të kontratës. |  |  |  |
| Outputet / Përfitimet | Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së Pejës . |  |  |  |
| Përgatitja dhe Faza e Aprovimit |  |  |  |  |
| Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  | 23.04.2019 |
| Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit |  |  |  |  |
| Totali i vlerës së zotuar nga MZHR |  |  |  | 110,00.00 € |
| Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka |  |  |  | 45,655.50 € |
| Kontrata |  |  |  |  |
| Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga |  |  | Komuna |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës |  |  | 16.07.2019 – 155,655.50 € |  |
| Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës |  |  |  |  |
| Emri i Kontraktuesit |  |  | “Joos Krasniqi - Bazeb” Sh.P.K |  |
| Pagesat |  |  |  |  |
| Vlerat e pagesës |  |  |  | 110,000.00 € |